# Proyecto: Sistema POS Web

## 1. Resumen Ejecutivo

Nombre del proyecto: Sistema POS Web
Tipo de proyecto: Sistema web de ventas e inventario modular para negocios
Tecnologías principales: Vite + React, Tailwind, MySQL, render.com, VSCode
El proyecto Sistema POS Web busca desarrollar una plataforma moderna y escalable que permita la gestión de ventas, inventario, productos preparados y directos, así como reportes centralizados por sucursal. La solución será modular, basada en componentes, con un backend robusto en Node.js y frontend en Vite + React con Tailwind, conectando a una base de datos MySQL.

## 2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema POS web modular que permita a negocios gestionar:

- Usuarios y sucursales.

- Productos y recetas.

- Inventarios y costos.

- Compras y gastos.

- Reportes centralizados por sucursal.

El sistema será escalable, fácil de mantener y actualizar, con buenas prácticas de desarrollo.

## 3. Justificación y Beneficios Esperados

- Optimización de procesos de venta y control de inventario.

- Reducción de errores humanos en registros de stock y costos.

- Acceso centralizado a información de todas las sucursales.

- Implementación de interfaz moderna y modular que facilita la escalabilidad.

- Mejora en la toma de decisiones mediante reportes automatizados.

## 4. Alcance del Proyecto

### 4.1 Productos Entregables

| Entregable | Descripción |
| --- | --- |
| Sistema POS Web | Plataforma funcional con login, registro de sucursales, gestión de productos y recetas, inventario, compras, gastos y reportes. |
| Documentación técnica | Manual de instalación, configuración y puesta en marcha del sistema. |
| Estructura de código | Frontend y backend con modularidad y buenas prácticas de desarrollo. |
| Base de datos | Tablas en español para usuarios, productos, recetas, compras y gastos. |

### 4.2 Funcionalidades Principales

- Login de usuarios con contraseña encriptada.

- Registro y gestión de sucursales.

- Gestión de productos preparados y directos, incluyendo recetas y subrecetas.

- Control de inventario y costeo por producto, receta y subreceta.

- Registro de compras y gastos por tipo.

- Reportes centralizados por sucursal.

- Frontend modular con componentes reutilizables (header, footer, index, pantalla de carga).

### 4.3 Exclusiones

- Integración con pagos en línea o pasarelas externas.

- Aplicación móvil nativa (solo web).

- Funcionalidades de inteligencia artificial o predicción de ventas.

## 5. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

1. Inicio del proyecto

1.1 Reunión de definición de alcance

1.2 Asignación de roles y responsabilidades

2. Preparación del ambiente de desarrollo

2.1 Instalación Node.js

2.2 Instalación MySQL

2.3 Instalación React y Tailwind

2.4 Configuración de entorno local

3. Desarrollo Backend

3.1 Estructura de carpetas y archivos Node.js

3.2 Conexión a MySQL

3.3 Creación de endpoints: login, productos, recetas, inventario, compras, gastos

3.4 Pruebas unitarias del backend

4. Desarrollo Frontend

4.1 Estructura de carpetas y componentes React

4.2 Implementación de diseño con Tailwind

4.3 Pantallas: login, dashboard, gestión de productos, inventario, compras, gastos

4.4 Conexión con API del backend

5. Integración y pruebas

5.1 Pruebas funcionales

5.2 Pruebas de integración

5.3 Ajustes finales

6. Documentación y entrega

6.1 Manual técnico y guía de instalación

6.2 Capacitación básica a usuario final

Responsables, Prioridad y Duración estimada:

| Tarea | Responsable | Prioridad | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación Node.js | Desarrollador | Alta | 1 día |
| Instalación MySQL | Desarrollador | Alta | 1 día |
| Backend (endpoints) | Desarrollador | Alta | 5 días |
| Frontend (componentes) | Desarrollador | Alta | 5 días |
| Integración y pruebas | Desarrollador | Media | 3 días |
| Documentación | Desarrollador | Media | 2 días |

## 6. Cronograma y Planificación

- Preparar ambiente local: Node.js, MySQL, React, Tailwind (1-2 días).

- Crear estructura de archivos backend y frontend (1 día).

- Desarrollo de endpoints backend (5 días).

- Desarrollo de componentes frontend (5 días).

- Pruebas de integración y funcionalidad (3 días).

- Documentación y puesta en marcha (2 días).

## 7. Gestión de Recursos

### 7.1 Roles del equipo

| Rol | Función |
| --- | --- |
| Desarrollador full-stack | Crear backend, frontend y conexión a base de datos. |
| QA / Tester | Verificación de funcionalidades y pruebas de integración. |
| Líder de proyecto | Supervisión de avance, planificación y entregables. |

### 7.2 Recursos técnicos y software necesario

- Computadora con Node.js y npm instalados.

- Servidor MySQL local o remoto.

- Editor de código (VSCode recomendado).

- Navegador web moderno.

- Librerías: React, Tailwind, Axios, bcrypt, express, dotenv.

## 8. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Error en conexión MySQL | Media | Alta | Revisar configuración, variables de entorno, pruebas unitarias. |
| Inventario complejo | Alta | Media | Crear funciones modulares de cálculo de stock y costos. |
| Retraso en desarrollo | Media | Alta | Planificar tareas por prioridad, reuniones de seguimiento. |
| Problemas de compatibilidad de librerías | Media | Media | Revisar versiones y documentación oficial antes de instalar. |

## 9. Plan de Calidad

- Seguir estándares de codificación de React y Node.js.

- Uso de componentes modulares y reutilizables.

- Documentación clara de funciones y endpoints.

- Control de versiones con Git.

- Pruebas unitarias y de integración periódicas.

## 10. Requerimientos Técnicos Detallados

### 10.1 Backend

- Node.js con Express.

- Conexión a MySQL mediante mysql2 o sequelize.

- Endpoints principales:

  - /login

  - /usuarios

  - /sucursales

  - /productos

  - /recetas

  - /inventario

  - /compras

  - /gastos

- Encriptación simple de contraseñas (bcrypt).

### 10.2 Frontend

- Vite + React con componentes modulares: Header, Footer, Dashboard, Forms, LoadingScreen.

- Tailwind para estilizado moderno y responsivo.

- Consumo de API mediante Axios o Fetch.

### 10.3 Base de Datos (MySQL)

(Se mantiene la estructura ya definida de usuarios, sucursales, productos, recetas, compras y gastos en tablas con nombres en español).

### 10.3 Base de Datos (MySQL)

Tablas principales:

usuarios

| Campo | Tipo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| id_usuario | INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | Identificador único |
| nombre | VARCHAR(100) | Nombre del usuario |
| email | VARCHAR(200) UNIQUE | Correo electrónico |
| contraseña | VARCHAR(200) | Contraseña encriptada |
| rol | VARCHAR(50) | Admin, Cajero, etc. |
| fecha_creacion | TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |  |

sucursales

| Campo | Tipo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| id_sucursal | INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | Identificador único |
| nombre | VARCHAR(100) | Nombre sucursal |
| dirección | VARCHAR(200) | Dirección |
| fecha_creacion | TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |  |

productos

| Campo | Tipo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| id_producto | INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | Identificador |
| nombre | VARCHAR(100) | Nombre producto |
| tipo | VARCHAR(50) | Directo / Preparado |
| precio | DECIMAL(10,2) | Precio venta |
| costo | DECIMAL(10,2) | Costo calculado |
| fecha_creacion | TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP |  |

recetas

| Campo | Tipo | Comentario |
| --- | --- | --- |
| id_receta | INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY | Identificador |
| id_producto | INT | Producto preparado |
| id_subreceta | INT | Subreceta opcional |
| cantidad | DECIMAL(10,2) | Cantidad requerida |

compras y gastos (estructura similar)

## 11. Diagrama de Arquitectura del Sistema

[Frontend React] <---> [Backend Node.js/Express] <---> [Base de Datos MySQL]

Frontend:

- Pantallas

- Componentes reutilizables

- Tailwind

Backend:

- Endpoints REST

- Lógica de negocio

- Seguridad (bcrypt, validación)

Base de Datos:

- Usuarios, Productos, Recetas

- Inventario

- Compras y gastos

## Documentación de Instalación y Puesta en Marcha

### 12.1 Instalación de dependencias

# Verificar Node.js y npm

node -v

npm -v

# Crear proyecto React con Vite

npm create vite@latest nombre-proyecto -- --template react-ts

cd nombre-proyecto

# Instalar Tailwind

npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer

npx tailwindcss init -p

# Instalar dependencias frontend adicionales

npm install axios

# Instalar dependencias backend

npm install express mysql2 bcrypt dotenv cors

### 12.2 Configuración de variables de entorno (.env)

DB_HOST=localhost

DB_USER=root

DB_PASSWORD=1234

DB_NAME=pos_db

PORT=5000

JWT_SECRET=miClaveSecreta

### 12.3 Ejecutar servidores

- Backend:

node server.js   # o nodemon server.js

- Frontend (Vite):

npm run dev

## 13. Referencias y Bibliografía

- React Official Documentation

- Node.js Official Documentation

- Tailwind CSS Documentation

- MySQL Documentation

- Express.js Documentation